
Versie 1.0

20-11-2020



Kwaliteitshandboek

jeugd betrokken

Gepresenteerd door: Tim Bouma

Roc van Hilversum

FastDevelopment

Inhoud

[planning van realisatie 2](#_Toc57299183)

[Realisatie 2](#_Toc57299184)

[WIjzigingen 3](#_Toc57299185)

## planning van realisatie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pagina | Programmeur | van | tot |
| index | Tim Bouma | 9:00 | 9:30 |
| registratie | Tim Bouma | 9:30 | 10:00 |
| Activiteit toevoegen | Tim Bouma | 10:00 | 11:00 |
| Activiteit Aanmelden | Tim Bouma | 11:15 | 13:30 |
| Overzicht activiteit | Tim Bouma | 13:30 | 14:15 |
| Overzicht activiteiten | Tim Bouma | 14:30 | 15:00 |
| Overzicht jongeren | Tim Bouma | 15:00 | 15:30 |
| pdf activiteit | Tim Bouma | 15:30 | 16:15 |
| pdf activiteiten | Tim Bouma | 16:15 | 16:30 |
| pdf jongeren | Tim Bouma | 16:30 | 17:00 |

## Realisatie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pagina | Programmeur | Klaar op |
| index | Tim Bouma | 9:15 |
| registratie | Tim Bouma | 9:45 |
| Activiteit toevoegen | Tim Bouma | 10:30 |
| Activiteit Aanmelden | Tim Bouma | 12:30 |
| Overzicht activiteit | Tim Bouma | 13:00 |
| Overzicht activiteiten | Tim Bouma | 13:15 |
| Overzicht jongeren | Tim Bouma | 13:30 |
| pdf activiteit | Tim Bouma | 15:30 |
| pdf activiteiten | Tim Bouma | 15:45 |
| pdf jongeren | Tim Bouma | 16:00 |

## WIjzigingen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam Bestand | Programmeur | Van | Tot | Wijziging |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |