Project website HoliDrive

Plan van Aanpak

Auteur : Michel Ale
Datum : 15-9-2020
Versie : 0.1

Versieinformatie
Versie	datum	Gemaakt door	Bestemd voor	Goedgekeurd
0.1	15-9-2020	M.Ale	Dhr. Brandjes

Inhoudsopgave :

Inleiding

Dit document geeft de eisen en wensen van HoliDrive weer ten aanzien van hun vtraag voor het realiseren van een website.

Naar aanleiding van de vraag voor een website voor HoliDrive door de heer Brandjes maken wij dit document van Eisen.

Doelstelling

HoliDrive wil graag dat WebForYou een website voor het verhuren van caravans maakt.
Deze website gaat over het verhuren van caravans en moet een vrolijke vakantie stemming uistralen.

Voorwaarden

* De eisen en wensen zijn geaccordeerd;
* De extra menskracht is toegewezen.

Projectgroep

Dit project wordt met de SCRUM methode uitgevoerd

Taak	Persoon	Start datum
Product owner	Dhr Brandjes	15-9-2020
Scrum master/team lid / team lid	M.Ale / J. Jansen	15-9-2020 / 20-9-2020

Benodigheden

omschrijvng	invulling
Omgeving	Werkplek met voldoende licht en een goede stoel
Hardware	Laptop HP Omen 15”
Operating Systeem	Windows 10 Home
Hulpprogramma’s	Libre Office / XAMMP / PHP / HTML / CSS / Bootstrap / Paint / MyPHPAdmin

Risico’s

Aard	Impact	Mitigatie
Hardware storing	Project vertraagd	Reserve laptop
Ziekte	Project vertraagd	Extra mankracht
Specificaties wijzigen	Project loopt uit	Wijzigingen naar volgende sprint

Takenlijst
Taak	Wie	Wanneer	Status
PvE	M.Ale	15-9-2020	goedgekeurd
PvA	M.Ale	15-9-2020	In bewerking
FO	M.Ale	15-9-2020	To be done
TO	M.ALe	16-9-2020	To be done
Realisatie	J.Jansen / M. Ale	20-9-2020	To be done
Implementatie	M.Ale	27-9-2020	To be done

Planning
Taak	Wie	Start datum	Start tijd	Eind datum	Duur
PvA	M.Ale	15-9-2020	9:30	15-9-2020	2 uur
FO	M.Ale	15-9-2020	9:30	15-9-2020	2 uur
TO-normalisatie	M.Ale	15-9-2020	9:30	15-9-2020	2 uur
TO-klassendiagram	M.Ale	15-9-2020	9:30	15-9-2020	2 uur

Aanbeveling

Voor het halen van de planning zou het handig zijn nog een extra developer in te schakelen.