Examentraining
Applicatieontwikkelaar
Les 3

---
B1-K1 Levert een bijdrage aan het ontwikkeltraject
Programma
van
eisen
Plan
aanpak
Functioneel
ontwerp
Technisch
ontwerp
Examentraining Applicatieontwikkelaar (crebo 25187)

---
B1-K1-W2 Levert een bijdrage aan het projectplan
Hoe ziet een goed document eruit
- schutblad
 * titel, * document naam, * schrijver of schrijvers
* datum,	* versie,	* logo
- inhoudsopgave
- inleiding
* korte beschrijving van het document
- document specifieke inhoud
- conclusie of aanbeveling
- bijlagen

---
Doelstellingen
Projectgroep
Benodigheden
Takenlijst
Planning

---
Overnemen uit PvE
Puntsgewijs, bullet list

---
SCRUM
- Product Owner
- Scrum Master
- Team member
Projectgroep
Waterval
- Opdrachtgever (executive)
- Projectleider
- Team lid
Maak een tabel of bullet list

---
Werkplek
Computer/laptop
- merk en type
Operating system
- merk en type
Hulpprogramma’s
- naam en versie
Projectgroep
Benodigheden
Maak een tabel of bullet list

---
Projectgroep
Benodigheden
Takenlijst
Algemene projectplanning
Taak	Begindatum	Einddatum	Duur
Ontwerpen			12 uur
Realiseren			14 uur
Implementeren			10 uur

---
Projectgroep
Benodigheden
Takenlijst
Planning

---
Andere onderwerpen in een PvA
Risico’s
- ziekte
- uitval van apparatuur
- te positieve planning
- onduidelijkheden
Kosten
- ontwikkeltijd uren * tarief
- hulpmiddelen
- hosting

---
Vragen ?